保定建业集团信息系统

项目管理模块应用说明

| 模块 | 功能 | 使用说明 | 使用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目信息 | 项目信息 | 项目信息由【分子公司资料管理员】或【项目资料管理员】维护 | 各【分子公司资料管理员】在组织机构中建立下属项目部。 |
|  | 组织机构 | 岗位人员的配置 | 根据【权限配置说明】，对各岗位角色进行人员分配。 |
|  | 项目分解 | 作为业主结算支付的统计维度 | 根据管理需要对项目的分部分项进行分解，便于业主支付时统计。 |
|  | 往来单位 | 管理内部往来单位 | 各模块新申请供应商通过后，要在此模块生成往来单位。 |
| 业主管理 | 客户信息 | 市场部的客户信息台帐 | 集团管理部门录入客户信息台账。 |
|  | 项目信息 | 跟踪项目台帐 | 集团管理部门录入跟踪项目台帐。 |
|  | 业主合同评审 | 业主合同台帐 | 集团管理部门录入全部业主合同台帐，新发生的业主合同从网上走审批流程。 |
|  | 内部经营合同评审 | 内部经营合同台帐 | 集团管理部门录入全部内部经营合同台帐，新发生的内部经营合同从网上走审批流程。 |
|  | 业主结算 | 业主结算单 | 项目业主管理员补录2-3月的业主结算单，新发生的结算单及时在系统中录入。 |
|  | 业主支付 | 业主支付单 | 项目业主管理员补录2-3月的业主支付单，新发生的支付单及时在系统中录入。 |
| 分包管理 | 模块设置 | 劳务分包配置信息模块。 | 集团管理部门根据业务需要进行配置，如果默认配置符合管理，则无需改动。 |
|  | 分包商合格名录 | 分包商合格名录库 | 集团管理部门对在使用的、现有的合格供应商在系统中补录，新发生的供应商由项目分包管理员发起审批申请。 |
|  | 供应商评价 | 读供应商的定期评价。 | 定期由集团管理部门组织各项目对与其合作的供应商组织评价。 |
|  | 分包合同 | 分包合同审批 | 项目分包管理员补录2-3个月合同数据，新的签订的合同从系统中走审批流程。 |
|  | 分包结算 | 分包结算审批 | 项目分包管理员根据实际支付情况据实结算。 |
|  | 分包支付 | 分包支付审批 | 项目分包管理员根据实际支付情况录入支付。补录已经支付完成的支付单（可以在系统中录入一次，总金额正确就可以），新发生的支付单从系统中走审批流程。 |
| 材料/设备/周材 | 合同管理 | 合同管理 | 其余材料等模块使用建议参考分包模块。 |
| 财务管理 | 资金使用计划 | 项目部资金计划 | 按月报资金计划。 |
|  | 资金使用申请 | 分子公司分工程款项使用申请 | 分子共公司非工程款项资金使用申请从网上走审批流程。 |
|  | 纳税人信息 | 纳税人主体单位配置 | 由集团财务部统一配置。 |
|  | 外管证 | 外出活动经营证明 | 由项目或分子公司发起，集团主管部门审批并办理。 |
|  | 销项税发票申请 |  | 销项税发票申请由项目或分子公司发起，集团销项税发票开票部门审批并开票办理。 |
|  | 进项税发票登记 |  | 项目人员录入进项税发票，集团财务部门收到并验证后审批通过。 |